- Projekt umowy -

UMOWA Nr

zawarta w dniu	r. w Ozimek pomiędzy:

Gminą Ozimek, ul. ks. Jana Dzierżona 4b, 46-040 Ozimek, NIP: 99103251175,  
reprezentowaną przez :
Mirosława Wieszołka -  Burmistrza  Ozimka
Przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy – Jadwigi Michnik
zwaną dalej „Zamawiającym”

a

zwanym dalej „Wykonawcą”.

Na podstawie dokonanego przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w wyniku rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr ………….. prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji o wartości poniżej 221 000 euro dla dostaw zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2024 r., poz. 1320 z późn. zm.) zwanej dalej „ustawą Pzp” została zawarta umowa następującej treści:

- Postanowienia ogólne § 1

- Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania przedmiot umowy pn.

„Wymiana windy w budynku Urzędu Gminy i Miasta w Ozimku”,.

- Zakres przedmiotu umowy obejmuje wykonanie następujących rodzajów prac:

- demontaż istniejącej windy

- dostawę fabrycznie nowej windy osobowej, zgodnie z parametrami określonymi w specyfikacji technicznej windy,

- montaż dostarczonej windy osobowej,

- roboty instalacje elektryczne,

- roboty budowlane wykończeniowe pozostałe,

- roboty porządkowe,

- Szczegółowy zakres przedmiotu umowy obejmuje w szczególności:

- Inwentaryzację szybu windy,

- Demontaż istniejącego dźwigu osobowego wraz z osprzętem i instalacjami (parametry istniejącej windy określone zostały w SWZ) wraz z wywiezieniem śmieci, (w tym zdemontowanego dźwigu), gruzu, złomu i oraz ich utylizacją,

- Zabezpieczenie przed dostępem osób postronnych otworów drzwiowych powstałych po demontażu drzwi przystankowych dźwigu,

- Dostawę wraz z montażem fabrycznie nowej windy osobowej w istniejącym szybie - podstawowe parametry nowej windy określone zostały w SWZ.

- Wykonanie niezbędnych prac elektrycznych i budowlanych związanych z wymianą windy, w tym:

- dostosowanie instalacji elektrycznej i teletechnicznej do nowych warunków pracy (związane z ewentualną zmianą lokalizacji „maszynowni”),

- wymianę zabezpieczeń elektrycznych windy,

- naprawę ścian przy otworach drzwiowych po wymianie drzwi ,

- zaślepienie zbędnych otworów między szybem, a maszynownią,

- Nowo zamontowany dźwig winien spełniać wymagania określone w Dyrektywie 95/16/WE, a po zainstalowaniu otrzymać deklarację zgodności WE i oznaczenie CE.

- Wykonanie prac elektrycznych powinno być potwierdzone protokołem z pomiarów elektrycznych podpisanym przez osobę z uprawnieniami eksploatacyjnymi oraz osobę z uprawnieniami dozorowymi, zgodnie z prawem energetycznym. Produkty i urządzenia zastosowane przez Wykonawcę nie mogą być prototypami i muszą posiadać odpowiednie certyfikaty.

- Nowy dźwig będzie dostarczony przez Wykonawcę na koszt własny.

- Wszystkie elementy dźwigu muszą pochodzić od jednego producenta.

- Po wykonaniu zamówienia sporządzony zostanie protokół odbioru i przekazania do eksploatacji dźwigu, który będzie podstawą do wystawienia faktury.

- Konserwacja, miesięczne przeglądy oraz pogotowie dźwigowe dla zamontowanej przez Wykonawcę windy, za wyjątkiem napraw wykonywanych w ramach rękojmi lub gwarancji, będą wykonywane przez podmiot serwisujący windę znajdujące się w budynku Urzędu Gminy i Miasta w Ozimku.

§ 2

- Przedstawicielem Wykonawcy na terenie wykonywania prac będzie:

, adres mailowy:

, nr tel

- Przedstawicielem Zamawiającego podczas wykonywania prac będzie:

Monika Langosz, adres mailowy: sekretariat @ugim.ozimek.pl , nr tel. 77 44 22 803.

§ 3

- Wykonawca oświadcza, że posiada wiedzę, doświadczenie i uprawnienia niezbędne do prawidłowego wykonania umowy.

- Wykonawca zobowiązuj e się do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z zasadami wiedzy technicznej.

- Przedmiot umowy zostanie wykonany z materiałów dostarczonych przez Wykonawcę.

- Prawa i obowiązki stron umowy

§ 4

- Poza innymi obowiązkami wynikającymi z treści umowy do obowiązków Zamawiającego należy:

- protokolarne przekazanie Wykonawcy terenu wykonywania prac,

- dokonanie odbioru końcowego.

- Poza innymi obowiązkami wynikającymi z treści umowy, do obowiązków Wykonawcy należy prowadzenie prac zgodnie z wiedzą techniczną i obowiązującymi przepisami prawa.

- Podwykonawcy

§ 5

- Wykonawca może wykonać przedmiot zamówienia przy udziale Podwykonawców, zawierając z nimi stosowne umowy w formie pisemnej.

- W przypadku, o którym mowa w ust. 1, Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu kopię umowy o podwykonawstwo niezwłocznie po jej zawarciu.

- Wykonanie części przedmiotu umowy przez podwykonawców nie zmienia zobowiązań Wykonawcy wobec Zamawiającego.

- Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie działania i zaniechania podwykonawców jak za działania i zaniechania własne.

- W umowach z podwykonawcami Wykonawca zapewni, aby suma wynagrodzeń ustalona w nich za zakres przedmiotu umowy wykonanego przez podwykonawców nie przekroczyła wynagrodzenia przypadającego za ten zakres w niniejszej umowie.

- W umowach z podwykonawcami Wykonawca zapewni, że czas ich odpowiedzialności za wady przedmiotu umowy, nie będzie krótszy od czasu odpowiedzialności Wykonawcy.

- Termin wykonania i odbiór końcowy przedmiotu umowy

§ 6

- Termin wykonania przedmiotu umowy: do 14 tygodni od dnia podpisania umowy.

- Za podstawę wykonania całości przedmiotu umowy w terminie jak w ust. 1 uznaje się pisemne zawiadomienie Wykonawcy o wykonaniu w całości przedmiotu umowy (zgłoszenie zakończenia prac) złożone Zamawiającemu, potwierdzone przez Przedstawiciela Zamawiającego, o którym mowa w § 2 ust. 2.

- Zamawiający w najkrótszym możliwie terminie, ale nie później niż w ciągu 7 dni roboczych od dnia otrzymania zgłoszenia rozpocznie czynności odbiorowe zawiadamiając o tym Wykonawcę.

- Strony postanawiają, że z czynności odbioru końcowego będzie sporządzony protokół odbioru końcowego i przekazania windy do eksploatacji, zawierający wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, w tym m. in. terminy wyznaczone na usunięcie stwierdzonych przy odbiorze wad lub oświadczenie Zamawiającego o wyborze innego uprawnienia przysługującego mu z tytułu odpowiedzialności Wykonawcy za wady ujawnione przy odbiorze.

- Wykonawca zobowiązany jest do pisemnego zawiadamiania Zamawiającego o usunięciu wad i usterek.

- Za datę odbioru końcowego przyjmuje się datę zakończenia czynności odbioru końcowego.

- Wynagrodzenie Wykonawcy § 7

- Za wykonanie przedmiotu umowy Zamawiający zapłaci wynagrodzenie ryczałtowe,

ustalone na podstawie oferty Wykonawcy, w wysokości	zł brutto

(łącznie z VAT) (słownie	złote .. ../100).

- Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 obejmuje wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu umowy.

- Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 ma charakter wynagrodzenia ryczałtowego w rozumieniu art. 632 kodeksu cywilnego i obejmuje wszystkie koszty bezpośrednie i pośrednie, niezbędne do terminowego i prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia, zysk oraz wszystkie wymagane przepisami podatki i opłaty, w tym podatek VAT.

- Wykonawca powinien uwzględnić w cenie oferty wszystkie posiadane informacje o przedmiocie zamówienia. Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania przedmiotu i zakresu zamówienia nie może być podstawą do żądania zmiany wynagrodzenia ryczałtowego określonego w umowie.

- Warunki płatności

§ 8

- Podstawą zapłaty będzie faktura końcowa wystawiona przez Wykonawcę dla Zamawiającego.

- Zapłata wynagrodzenia, o którym mowa w §7, nastąpi po podpisaniu, bez zastrzeżeń, końcowego protokołu odbioru przedmiotu zamówienia.

- Termin zapłaty wynagrodzenia wynosi 21 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury VAT, przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy, wskazany w fakturze VAT.

- Za zapłatę wynagrodzenia przyjmuje się datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

- Wykonawca oświadcza, że jest czynnym podatnikiem podatku VAT.

- Wynagrodzenie stanowi pełen ekwiwalent wszelkich kosztów, poniesionych przez Wykonawcę w związku z realizacją niniejszej umowy.

- Wykonawca oświadcza, że numer rachunku bankowego wskazany na fakturach wystawianych w związku z realizacją umowy będzie numerem właściwym dla dokonania rozliczeń na zasadach podzielonej płatności (split payment).

- Fakturę należy dostarczyć do Zamawiającego w formie papierowej na adres Zamawiającego lub elektronicznej na adres e-mail: sekretariat@ugim.ozimek.pl

§9

W przypadku zatrudnienia Podwykonawców lub dalszych Podwykonawców, dodatkowym, warunkującym wypłatę wynagrodzenia załącznikiem do faktury, będzie dowód zapłaty wymagalnego wynagrodzenia dla Podwykonawcy i dalszych Podwykonawców wynikającego z zawartych umów o podwykonawstwo. Za dowód zapłaty należy rozumieć potwierdzoną za zgodność z oryginałem kopię przelewu płatności na konto Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy.

§ 10

- Zamawiający nie przewiduje indeksacji cen i udzielania zaliczki.

- Wykonawca zobowiązany jest do pisemnego informowania Zamawiającego o każdej

zmianie siedziby, nazwy podmiotu, konta bankowego, nr NIP, REGON, i telefonu.

- Zamawiający nie wyraża zgody na przelew wierzytelności z niniejszej umowy na osobę trzecią.

- Gwarancja jakości / rękojmia za wady
§ 11

- Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji oraz rękojmi na okres 	 miesięcy

licząc od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego i przekazania windy do eksploatacji.

- Awarie/usterki/wady Zamawiający zgłosi telefonicznie, pocztą elektroniczną, faksem lub

pisemnie na adres:	,

adres mailowy: 	, tel.:

fax.:

- W przypadku nie usunięcia wad w terminach wskazanych przez Zamawiającego w protokole odbioru końcowego i przekazania windy do eksploatacji lub stwierdzonych w okresie rękojmi lub gwarancji i nieusuniętych przez Wykonawcę pomimo wskazania ich do usunięcia przez Zamawiającego, Wykonawca wyraża zgodę na usunięcie wad na koszt i ryzyko Wykonawcy.

- Zamawiający może dochodzić roszczeń wynikających z gwarancji także po upływie okresu gwarancji, jeżeli dokonał zgłoszenia wady przed jego upływem.

VIII. Kary umowne
§ 12

- Strony ustanawiają odpowiedzialność za nie wykonanie lub nienależyte wykonanie umowy na niżej opisanych zasadach.

- Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:

- za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy, w wysokości 0,2 % wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w §7 ust. 1, za każdy dzień zwłoki, ponad termin określony w § 6 ust. 1 Umowy,

- za zwłokę w usunięciu usterek i wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym lub w okresie rękojmi za wady lub gwarancji, w wysokości 0,2 % wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w §7 ust. 1, za każdy dzień zwłoki, liczonej od dnia wyznaczonego na usuniecie wady lub wad,

- za odstąpienie od umowy przez Wykonawcę z przyczyn niezależnych od Zamawiającego lub za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 10 % wynagrodzenia umownego, o którym mowa w §7 ust. 1.

- Łączna maksymalna wysokość kar umownych, których mogą dochodzić strony z wszystkich tytułów przewidzianych w Umowie, wynosi 25% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 7 ust. 1 Umowy.

- Zamawiający zobowiązuje się zapłacić Wykonawcy karę umowną z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn, za które Zamawiający ponosi wyłączną odpowiedzialność, w wysokości 10% łącznego wynagrodzenia ryczałtowego z tytułu realizacji przedmiotu umowy brutto, o którym mowa w § 7 ust. 1 Umowy.

- Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie należnych Zamawiającemu kar umownych z wynagrodzenia z tytułu realizacji niniejszej umowy.

- W przypadku dokonania płatności po upływie terminu określonego w § 8 ust. 3 umowy, Wykonawca ma prawo naliczyć Zamawiającemu odsetki w wysokości ustawowej.

- W przypadku poniesienia szkody przewyższającej karę umowną, Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych, określonych przepisami Kodeksu cywilnego.

- Roszczenie o zapłatę kar umownych z tytułu zwłoki, ustalonych za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, staje się wymagalne:

- za pierwszy rozpoczęty dzień zwłoki - w tym dniu,

- za każdy następny rozpoczęty dzień zwłoki - odpowiednio w każdym z tych dni. Poza przypadkiem, o którym mowa w ust. 8, roszczenie o zapłatę kar umownych staje się wymagalne z dniem zaistnienia zdarzenia stanowiącego podstawę do obciążenia Wykonawcy karą umowną.

- Zmiany umowy

§ 13

- Zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

- Zamawiający przewiduje zmianę terminu realizacji przedmiotu umowy. Zmiana terminu zakończenia przedmiotu umowy może nastąpić w następujących przypadkach:

- wystąpią nieprzewidziane warunki realizacji przedmiotu umowy, w szczególności gdy nastąpi odkrycie niezinwentaryzowanych obiektów, co będzie miało wpływ na termin wykonania przedmiotu umowy, np. w sytuacji, gdy realizacja przedmiotu umowy nie będzie mogła być kontynuowana zgodnie z umową z uwagi na fakt, iż niezinwentaryzowane obiekty będą podlegały obowiązkowi badania lub ochrony,

- nastąpi wstrzymanie prac na wniosek Zamawiającego spowodowany np. względami organizacyjnymi pracy Urzędu.

- konieczność zmian będzie następstwem działania organów administracji, w szczególności, gdy nastąpi przekroczenie zakreślonych przez prawo terminów wydawania przez organy administracji decyzji, zezwoleń, itp.

- wystąpi konieczność wykonania prac/robót dodatkowych, których wykonanie będzie miało wpływ na termin zakończenia realizacji przedmiotu umowy.

- W przypadku wystąpienia którejkolwiek z okoliczności wymienionych w ust. 2 termin wykonania umowy może ulec odpowiedniemu przedłużeniu, o czas niezbędny do zakończenia wykonywania jej przedmiotu w sposób należyty, nie dłużej jednak niż o okres trwania tych okoliczności.

- W przypadku ustawowej zmiany stawki podatku VAT, wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie odpowiedniej zmianie. Bez względu na powyższe, w przypadku zmiany stawki podatku VAT Wykonawca będzie zobligowany do wystawienia faktury z właściwą, obowiązującą stawką podatku VAT.

- Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia zmiany w umowy w przypadku zmiany podwykonawcy, wykazanego na etapie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego i wykazanego na Formularzu ofertowym, a jednocześnie będącego podmiotem, na którego zasoby Wykonawca powołał się na zasadach określonych w art. 118 ustawy, w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 57 ust. 1 ustawy, jeśli Wykonawca wykaże Zamawiającemu, iż proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia warunki udziału w postępowaniu w stopniu nie mniejszym niż wymagane w trakcie przedmiotowego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

- Zmiany do umowy będą ponadto możliwe, w przypadku zaistnienia którejkolwiek okoliczności, o której mowa w art. 455 ust.1 i 2 ustawy, przy spełnieniu wymogów określonych odpowiednio w ust. 3 i 4 art.455 ustawy.

- Odstąpienie od umowy § 14

- Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od Umowy z Wykonawcą w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności, powodującej, że wykonanie Umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie Umowy może zagrozić podstawowemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu - w takim przypadku Wykonawca nie jest uprawniony do żądania kar czy odszkodowania. Odstąpienie od Umowy w tym przypadku winno nastąpić w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o tych okolicznościach.

- Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy, bez wyznaczenia terminu dodatkowego, gdy Wykonawca, pomimo pisemnego wezwania, w sposób nienależyty będzie realizował którykolwiek z obowiązków wynikających z niniejszej umowy.

- Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej i powinno zawierać uzasadnienie. Prawo odstąpienia może być zrealizowane w terminie 30 dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniającej wykonanie prawa odstąpienia.

- W przypadku odstąpienia od umowy Wykonawcę i Zamawiającego obciążają następujące obowiązki szczegółowe:

- w terminie 10 dni od dnia złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji prac w toku, według stanu na dzień odstąpienia,

- Wykonawca zabezpieczy przerwane prace w obustronnie uzgodnionym zakresie na swój koszt, za wyjątkiem przypadku określonego w ust. 1, kiedy przedmiotowe koszty poniesie Zamawiający,

- Wykonawca zgłosi do dokonania przez Zamawiającego odbioru prac przerwanych oraz zabezpieczających, jeżeli odstąpienie nastąpiło z przyczyn określonych w ust. 1, a Zamawiający dokona ich odbioru w ciągu 14 dni roboczych,

- Wykonawca niezwłocznie, a najpóźniej w terminie 10 dni, usunie z terenu prac urządzenia zaplecza budowy.

- Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od Umowy z Wykonawcą, jeżeli zachodzi co najmniej jedna z okoliczności wskazanych w art. 456 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych - w takim przypadku Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania dotychczasowej części Umowy i nie jest uprawniony do żądania kar czy odszkodowania.

- Strony mogą rozwiązać umowę za porozumieniem stron, bez konieczności naliczania kar umownych.

- Postanowienia końcowe §15

- Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

- Spory wynikłe na tle realizacji niniejszej umowy, jeśli nie zostaną załatwione polubownie będą rozpatrywane przez sąd miejscowo właściwy dla siedziby Zamawiającego.

- Wykonawca bez pisemnej zgody pod rygorem nieważności Zamawiającego nie może dokonywać jakiegokolwiek przeniesienia praw i obowiązków wynikających z niniejszej umowy.

- W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową zastosowanie mają postanowienia przepisów powszechnie obowiązującego prawa, a w szczególności przepisy Kodeksu Cywilnego.

- Umowa niniejsza została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, w tym jeden dla Zamawiającego i jeden dla Wykonawcy.

WYKONAWCA:

ZAMAWIAJĄCY: