UMOWA NR S.271.25.2019

zawarta w dniu ………………………….. w Ozimku pomiędzy:

……………………    reprezentowanym przez …………..

zwanym w dalszej części umowy „Zamawiającym”, a

…………………………………………………………………………………………………….,

reprezentowanym przez …………………………………………………….,

zwaną w dalszej części umowy „Wykonawcą”

o następującej treści:

§ 1

Przedmiot umowy

- Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy - kompleksowej usługi zaprojektowania i wykonania malowidła ściennego, zwanego  w dalszej części umowy muralem lub dziełem, przedstawiającego historię miasta Ozimek oraz dawnej osady hutniczej .

- Mural ma być wykonany na ścianie budynku mieszkalnego przy Placu Wolności 2 w Ozimku

- Termin wykonania dzieła: od daty podpisania umowy do dnia 15  października 2019r.

- Wykonanie przedmiotu umowy polega w szczególności na:

- przygotowaniu przez Wykonawcę wstępnego projektu graficznego, zgodnego z ustaloną z

Zamawiającym koncepcją, w terminie do 14 dni od daty podpisania Umowy;

- konsultacji projektu z Zamawiającym,

- wprowadzeniu zmian w projekcie na prośbę Zamawiającego oraz uzyskanie jego ostatecznej akceptacji projektu w terminie do 7 dni  roboczych od dnia przedłożenia przez Wykonawcę wstępnego projektu graficznego;

- zakupie przez Wykonawcę materiałów i sprzętu niezbędnego do wykonania dzieła oraz ich dostarczenia na miejsce wykonania dzieła;

- przygotowanie muru pod wykonanie dzieła (usunięcie spękań, nierówności, odpadających fragmentów, wyrównanie tynku, zagruntowanie, etc) – wszystko zgodnie z najlepszą sztuką budowlaną;

- wykonaniu dzieła na podstawie zaakceptowanego projektu na wskazanym przez Zamawiającego murze.

§ 2

Wynagrodzenie

- Za wykonanie przedmiotu umowy określonego w § 1 Zamawiający zobowiązuje się zapłacić Wykonawcy całkowite wynagrodzenie w wysokości ……………….. brutto (słownie: ……………………………).

- Płatność wynagrodzenia, o którym mowa w ust.1 nastąpi na podstawie prawidłowo wystawionej i doręczonej Zamawiającemu faktury VAT. Warunkiem wystawienia faktury końcowej jest podpisanie przez Zamawiającego protokołu odbioru końcowego bez uwag.

- Wynagrodzenie należne Wykonawcy z tytułu realizacji przedmiotu umowy płatne będzie na podstawie prawidłowo wystawionych faktur VAT, przelewem na konto wskazane na fakturach w terminie 30 dni od daty doręczenia faktury na adres Zamawiającego.

- W wynagrodzeniu, o którym mowa z ust. 1 mieszczą się wszelkie koszty wykonania przedmiotu umowy, w tym m.in. koszty transportu, koszty zużycia materiałów, koszty wszelkich prac przygotowawczych, tj. przygotowanie muru, zagruntowanie muru, prace montażowe, demontażowe, porządkowe, koszty zabezpieczenia muralu, koszty udzielenie gwarancji i rękojmi, koszty wyżywienia i noclegów Wykonawcy itp., a także wynagrodzenie za przeniesienie praw autorskich. Wykonawca nie jest uprawniony do żądania jakiegokolwiek dodatkowego wynagrodzenia od Zamawiającego.

§ 3

Obowiązki Wykonawcy

1. Do obowiązków Wykonawcy należy:

- zrealizowanie przedmiotu umowy, określonego w § 1 zgodnie z zasadami rzetelnej wiedzy technicznej i najwyższą starannością oraz wymogami wynikającymi z obowiązujących przepisów i norm;

- przygotowanie powierzchni, na której malowany będzie mural;

- zapewnienie niezbędnych materiałów dostosowanych do prac malarskich elewacji budynków oraz do powierzchni, na której będą wykorzystane;

- bezwzględne przestrzeganie zaleceń technologicznych określonych przez producenta materiału przy wykonywaniu robót . Zalecenia te zawarte są w opracowanych przez producentów Kartach Technicznych materiałów, informatorach i innych upublicznionych przez producenta zaleceniach.

- zabezpieczenie terenu, na którym realizowany jest przedmiot umowy oraz zabezpieczenie materiałów, sprzętu i narzędzi przez cały okres realizacji przedmiotu umowy;

- wykonanie przedmiotu umowy, o którym mowa w § 1,  z wykorzystaniem materiałów własnych oraz przy pomocy urządzeń, którymi dysponuje Wykonawca;

- uzyskanie niezbędnych pozwoleń (w tym ewentualnie na zajęcie pasa drogowego) oraz właściwe zabezpieczenie prowadzonych prac;

- wykonanie przedmiotu umowy przy użyciu materiałów dopuszczonych do obrotu  i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie zgodnie z art. 10 ustawy  z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane oraz przepisami ustawy z 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych , które posiadają odpowiednie atesty  i certyfikaty;

- pozostawienie terenu wykonywania przedmiotu umowy w stanie uprzątniętym po zakończeniu prac każdego dnia realizacji umowy.

- Wykonawca zobowiązuje się do zrealizowania przedmiotu umowy w terminie określonym w § 1 ust. 3 oraz informowania Zamawiającego o ewentualnych zdarzeniach siły wyższej (np. warunki pogodowe) stanowiących przeszkody w terminowej realizacji przedmiotu umowy.

- Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za zapewnienie i przestrzeganie warunków bezpieczeństwa w czasie wykonywania przedmiotu umowy.

- Wykonawca jest zobowiązany do ponoszenia odpowiedzialności za powstałe w toku własnych prac odpady oraz za właściwy sposób postępowania z nimi, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach oraz ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku  w gminach.

- Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wszelkie szkody spowodowane działalnością Wykonawcy i powstałe podczas wykonywania przedmiotu umowy, jak również za roszczenia cywilnoprawne osób trzecich spowodowane działalnością Wykonawcy w trakcie realizacji umowy. Wykonawca jest odpowiedzialny względem Zamawiającego za wady lub usterki powstałe w wyniku nieprawidłowego wykonania malowania muralu w obrębie malowanej powierzchni muralu zmniejszające wartość lub jakość techniczną wspomnianej ściany.

§ 4

Obowiązki Zamawiającego

- Zamawiający zobowiązany jest wskazać Wykonawcy ścianę, na której ma być wykonany mural.

- Zamawiający zobowiązany jest do terminowej wypłaty ustalonego wynagrodzenia.

§ 5

Oświadczenia Wykonawcy

- Wszelkie prawa majątkowe do dzieła – w tym projektów, rysunków, etc. przechodzą na Zamawiającego z chwilą zapłaty wynagrodzenia.

- Przeniesienie autorskich praw majątkowych dotyczy całości praw, na pełen czas trwania tych praw, bez jakichkolwiek ograniczeń, w tym:

  - terytorialnych,

  - dotyczących docelowej grupy odbiorców dzieła,

  - dotyczących jakości, form i technik wykorzystania dzieła.

- W szczególności na Zamawiającego przechodzą autorskie prawa majątkowe w postaci prawa do wyłącznego korzystania z dzieła i rozporządzania nim na wszystkich wskazanych w ustawie o prawach autorskich oraz znanych w chwili wykonania dzieła polach eksploatacji w tym:

  - wydawania dzieła lub jego fragmentów w dowolnej formie:

  - utrwalania dzieła lub jego fragmentów w dowolnej formie lub wprowadzania do pamięci komputerów;

  - zwielokrotniania dzieła lub jego fragmentów, w szczególności techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego i cyfrową;

  - wprowadzania dzieła lub jego fragmentów do obrotu

  - wykorzystanie dzieła do wszelkich interpretacji dźwiękowych lub filmowych i wprowadzanie do obrotu tych interpretacji na wszelkiego rodzaju nośnikach lub w postaci sublicencji;

  - najmu lub użyczenia wydanych egzemplarzy publikacji zawierających dzieło lub jego fragmenty, zarówno pod tytułem darmym, jak i odpłatnie, bez względu na charakter użytku (prywatny, komercyjny);

  - publicznego udostępniania (rozpowszechniania) dzieła lub jego fragmentów w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, w szczególności poprzez wprowadzanie zapisu utworu do pamięci komputera, multiplikacji tego zapisu techniką cyfrową w sieciach komputerowych bez względu na ilość serwerów, w tym eksploatacji w sieciach komputerowych przewodowych i bezprzewodowych, w szczególności w Internecie;

  - wystawiania na wystawach wydanych przez Wydawcę egzemplarzy publikacji zawierających dzieła lub jego fragmenty;

  - oferowania dzieła do sprzedaży, w szczególności poprzez zamieszczanie fragmentów dzieła w publikacjach reklamowych;

  - udzielania licencji na korzystanie z dzieła lub jego interpretacji dźwiękowych i filmowych przez inne podmioty na wszystkich polach eksploatacji określonych w niniejszej Umowie.

- W przypadku, gdyby w przyszłości powstały nowe pola eksploatacji, które Zamawiający będzie chciał wykorzystać, Wykonawca zobowiązany jest, w terminie 30 dni od otrzymania żądania od Zamawiającego, wyrazić pisemną zgodę na przeniesienie autorskich praw majątkowych do korzystania i rozporządzania dziełem na tych polach, na pełen czas trwania autorskich praw majątkowych i bez jakichkolwiek ograniczeń. Strony uważają, iż w takim przypadku, wynagrodzenie uzyskane zgodnie z niniejszą umową w całości zaspokaja wszelkie roszczenia Wykonawcy, także co do przyszłych pól eksploatacji.

- W przypadku odmowy wyrażenia zgody lub jej niewyrażenia w terminie wskazanym powyżej, Zamawiający będzie uprawniony do żądania zapłaty od Wykonawcy kary umownej w wysokości pięciokrotności przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w roku bezpośrednio poprzedzającym odmowę lub niedotrzymanie terminu udzielenia zgody.

- Wykonawca zobowiązuje się do niewykonywania autorskich praw osobistych w odniesieniu do Utworów, w szczególności:

  - nie będzie dochodził oznaczania jego autorstwa na egzemplarzach dzieła;

  - nie będzie ingerował w sposób wykorzystania dzieła

  - nie będzie dochodził nienaruszalności treści i formy dzieła oraz jego rzetelnego

wykorzystania

- Jednocześnie Wykonawca udziela Zamawiającemu nieodwołalnego pełnomocnictwa do wykonywania pełni autorskich praw osobistych do dzieła w nieograniczonym zakresie. Pełnomocnictwo nie wygasa ze śmiercią lub likwidacją mocodawcy. Upoważnienie powyższe udzielone jest wraz z nieograniczonym prawem do substytucji. W przypadku wypowiedzenia lub ograniczenia tego pełnomocnictwa, albo jego unieważnienia w jakikolwiek sposób – Zleceniodawca zapłaci karę umowną wskazaną poniżej.

- Zachowanie Zleceniobiorcy lub jakiejkolwiek innej osoby działającej w ich imieniu, skutkujące naruszeniem postanowień niniejszego § będzie wiązało się z koniecznością zapłaty kary umownej na rzecz Zamawiającego w wysokości 300.000,00 zł

- Uprawnienie Zamawiającego do dochodzenia ww. kar umownych nie wyłącza dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych.

§ 6

Odbiór

  - Wykonawca zobowiązany jest powiadomić Zamawiającego o osiągnięciu gotowości do akceptacji/odbioru każdego z etapów przedmiotu umowy.

  - Zamawiający zobowiązany jest wyznaczyć termin odbioru wykonanego dzieła.

  - Z czynności odbioru dzieła, Zamawiający sporządzi protokół, który zostanie podpisany przez strony umowy.

  - Nieobecność Wykonawcy nie wstrzymuje czynności odbioru, Wykonawca traci jednak  w tym wypadku prawo do zgłoszenia swoich zastrzeżeń i zarzutów w stosunku do wyniku odbioru.

  - Jeśli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone wady lub usterki dające się usunąć, to Zamawiający odmówi odbioru do czasu ich usunięcia i wyznaczy termin na ich usunięcie, po czym strony dokonają bezusterkowego odbioru danego etapu przedmiotu umowy.

  - Data dokonania bezusterkowego odbioru ostatniego etapu przedmiotu umowy, tj. wykonania dzieła po usunięciu wad i usterek (o ile takie wystąpią) jest datą zakończenia realizacji przedmiotu umowy, od której zaczynają biec terminy rękojmi i gwarancji.

§ 7

Kary umowne

1. Z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu umowy Zamawiający może Wykonawcy naliczyć kary umowne w następujących sytuacjach:

    - za opóźnienie w wykonaniu przedmiotu umowy w terminie określonym w § 1 ust. 3  umowy w wysokości 0,2 % wynagrodzenia umownego brutto, za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia, w każdym przypadku jednak nie więcej niż 15 % wynagrodzenia umownego brutto;

    - za opóźnienie w usunięciu wad lub usterek stwierdzonych przy odbiorze poszczególnych etapów umowy lub w okresie gwarancji i rękojmi, w wysokości 0,5 % wynagrodzenia umownego brutto, za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia liczony od upływu terminu wyznaczonego na usunięcie wad lub usterek,  w każdym przypadku jednak nie więcej niż 15 % wynagrodzenia umownego brutto;

    - za odstąpienie przez którąkolwiek ze stron od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, w wysokości 50% wynagrodzenia umownego brutto.

  - Czas realizacji przedmiotu umowy może ulec adekwatnemu wydłużeniu, gdy na przeszkodzie stanie siła wyższa tj. wydarzenia losowe znajdujące się poza wolą stron, wypadki  i utrudnienia komunikacyjne, wojna czy działania wojenne, mobilizacja lub ogólny stan gotowości wojskowej, nadzwyczajne działania przyrody (nie dotyczy to typowych zjawisk atmosferycznych); decyzje administracyjne nakazujące demontaż lub zamalowanie murali, bądź inne okoliczności o podobnie wyjątkowym charakterze, pod warunkiem, że zdarzenie takie niezależne jest od każdej ze stron, jej podwykonawców i dostawców. Wykonawca jest zobowiązany niezwłocznie zgłaszać wyżej wymienione przeszkody Zamawiającemu.

  - Wykonawca wyraża zgodę na pomniejszenie płatności z tytułu przedłożonej faktury  o wysokość kary umownej określonej w wystawionej nocie obciążeniowej.

  - Uprawnienie Zamawiającego do dochodzenia ww. kar umownych nie wyłącza dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych.

§ 8

Gwarancja i rękojmia

  - Wykonawca jest odpowiedzialny względem Zamawiającego za wszelkie wady lub usterki w tym zmniejszające wartość lub estetykę wykonanego przedmiotu umowy powstałe w wyniku nieprawidłowego wykonania muralu tylko w obrębie malowanej powierzchni muralu.

  - Wykonawca udziela gwarancji i rękojmi na okres co najmniej 48 miesięcy liczone od daty podpisania przez Zamawiającego bezusterkowego protokołu odbioru muralu.

  - O wykryciu wady lub usterki Zamawiający jest obowiązany zawiadomić Wykonawcę, z wyznaczeniem przez Zamawiającego terminu na usunięcie wady lub usterki.

  - Usunięcie wady lub usterki będzie każdorazowo stwierdzone protokołem podpisanym przez przedstawicieli Zamawiającego oraz Wykonawcy.

  - Wykonawca nie może odmówić usunięcia wad lub usterek bez względu na wysokość związanych z tym kosztów.

  - Okres gwarancji i rękojmi ulega odpowiedniemu przedłużeniu o czas trwania napraw gwarancyjnych.

  - W okresie gwarancji i rękojmi wszelkie naprawy lub wymiany dokonywane są w ramach wynagrodzenia umownego. Zamawiający nie ponosi żadnych kosztów związanych  z naprawami lub wymianami.

  - Jeżeli Wykonawca nie usunie wad lub usterek w terminie, Zamawiający po uprzednim zawiadomieniu Wykonawcy może zlecić ich usunięcie osobie trzeciej bez potrzeby uzyskiwania zgody sądu – na koszt i ryzyko Wykonawcy. Wykonawca pokryje koszty usunięcia wad i usterek wynikłe ze zlecenia usunięcia wad i usterek osobie trzeciej.

  - Wykonawca zobowiązuje się do zaspokojenia wszelkich roszczeń Zamawiającego zgłoszonych w ramach rękojmi lub gwarancji na zasadach określonych niniejszą umową oraz przepisami Kodeksu cywilnego.

  - Dokumentem gwarancyjnym jest niniejsza umowa.

§ 9

Odstąpienie od umowy

1. Poza innymi przypadkami wskazanymi w niniejszej umowie oraz w obowiązujących przepisach prawa, Zamawiający jest uprawniony do odstąpienia od umowy z winy Wykonawcy w ciągu 3 dni od zaistnienia zdarzeń wymienionych w pkt 1, 2 i 4 lub od daty wyznaczonej przez Zamawiającego na dokonanie naprawy w przypadku wymienionym w pkt 3, jeśli Wykonawca:

      - nie podjął wykonania obowiązków wynikających z umowy w terminie 7 dni od daty wprowadzenia na teren realizacji przedmiotu umowy;

      - przerwał wykonanie przedmiotu umowy z przyczyn nie leżących po stronie Zamawiającego – z wyjątkiem przyczyn spowodowanych siłą wyższą – zaś przerwa będzie trwała dłużej niż 3 dni;

      - realizuje przedmiot umowy niezgodnie z warunkami technicznymi wykonania przedmiotu umowy i nie dokonał ich naprawy w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego,;

      - realizuje przedmiot umowy bez akceptacji Zamawiającego i nie przystępuje do właściwego wykonania prac w ciągu 5 dni od daty wezwania Wykonawcy przez Zamawiającego.

2. W przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego:

    - Wykonawca będzie zobowiązany do zapłaty Zamawiającemu kar umownych,

    - Wykonawca sporządzi przy udziale Zamawiającego (w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego) protokół inwentaryzacji stanu realizacji przedmiotu umowy w toku na dzień odstąpienia od umowy oraz zabezpieczy na swój koszt przerwane wykonanie przedmiotu umowy w zakresie uzgodnionym przez strony, a następnie protokolarnie przekaże Zamawiającemu teren, na którym realizowany jest przedmiot umowy wraz z materiałami zakupionymi z udzielonej przez Zamawiającego zaliczki. Do czasu przekazania Zamawiającemu stanu realizacji przedmiotu umowy protokołem, o którym mowa w zdaniu poprzednim, Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za utratę, uszkodzenie lub inne zmniejszenie użyteczności i wartości przedmiotu umowy. Jeżeli Wykonawca nie sporządzi protokołu inwentaryzacji realizacji przedmiotu umowy w terminie, Zamawiający będzie uprawniony do sporządzenia takiego protokołu jednostronnie.

    - Strony rozliczą poniesione przez Wykonawcę nakłady oraz wynagrodzenie za wykonaną część prac z uwzględnieniem konieczności i kosztów dokończenia dzieła przez osobę trzecią na koszt i ryzyko Wykonawcy.

3. W przypadku, gdy Wykonawca wykonuje umowę w sposób wadliwy albo sprzeczny  z umową, Zamawiający może wezwać go do zmiany sposobu wykonania i wyznaczyć mu odpowiedni termin. Po bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu Zamawiający może od umowy odstąpić z uwzględnieniem zasad wskazanych w ust. 2.

§ 10 Dostęp do informacji publicznej

- Wykonawca oświadcza, że znany jest mu fakt, iż treść niniejszej umowy, a w szczególności przedmiot umowy i wysokość wynagrodzenia, stanowią informację publiczną w rozumieniu art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej, która podlega udostępnianiu w trybie przedmiotowej ustawy.

- Wykonawca wyraża zgodę na udostępnianie w trybie ustawy, o której mowa w ust. 1, zawartych w niniejszej umowie dotyczących go danych osobowych w zakresie obejmującym imię i nazwisko, a w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej również w zakresie firmy.

§ 11

Postanowienia końcowe

- Wykonawca zobowiązuje się do informowania o każdej zmianie adresu siedziby pod rygorem uznania za doręczoną korespondencję przesłaną na adres wskazany w umowie. Obowiązek trwa przez cały okres trwania gwarancji i rękojmi na wykonany przedmiot umowy.

- Prawa i obowiązki wynikające z niniejszej umowy nie mogą być przenoszone przez Wykonawcę na osoby trzecie bez pisemnej zgody obu stron.

- Wykonawca odpowiada w stosunku do Zamawiającego za szkodę wyrządzoną Zamawiającemu na skutek niewykonania lub nienależytego wykonania umowy. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za własne działania lub zaniechania, za działania i zaniechania osób trzecich, którymi posługuje się przy realizacji przedmiotu niniejszej umowy.

- Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za szkody wyrządzone osobom trzecim, tym także na terenie obiektu, na którym realizowany jest przedmiot umowy i na terenach z nim sąsiadujących oraz innych zajętych przez Wykonawcę na potrzeby realizacji umowy  i zwalnia Zamawiającego z wszelkiej odpowiedzialności w tym zakresie.

- Sprawy sporne powstałe na tle realizacji niniejszej umowy rozstrzygane będą przez sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego.

- Wszelkie zmiany warunków umowy pod rygorem nieważności wymagają formy pisemnej.

- Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany warunków umowy na etapie jej realizacji  w zakresie wydłużenia terminu zakończenia przedmiotu umowy określonego w § 1 ust. 3  w przypadku wystąpienia warunków pogodowych uniemożliwiających ze względów technologicznych prowadzenie prac, pomimo dołożenia przez Wykonawcę wszelkich starań, z zastrzeżeniem, że okres wydłużenia terminu realizacji przedmiotu umowy nastąpi  w okresie trwania przerw w realizacji prac spowodowanych ww. warunkami pogodowymi  i przerwy te zostaną niezwłocznie po ich zaistnieniu zgłoszone Zamawiającemu.

- W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy powszechnie obowiązującego prawa .

- Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

| Zamawiający | Wykonawca |
| --- | --- |